Komandos „TELPA“ TSP taikymo projekte ataskaita

Visa su TSP susijusi medžiaga patalpinta adresu:

<https://github.com/PauliusMilmantas/TELPA/tree/master/Dokumentai>

Projekte taikyti principai ir praktikos:

* Projekto kūrimo procesas suskirstytas į etapus;
* Programavimo etapas suskirstytas į 3 ciklus (Protokolas Nr. 0001);
* Suteiktos rolės kiekvienam komandos nariui – taip buvo stengtasi padidinti komandos motyvaciją (Protokolas Nr. 0001).

1. Komandos vadovas (Evaldas) siuntė protokolus bei komunikavo su užsakovu.
2. Planavimo vadovas (Paulius) kūrė darbo planą ir prižiūrėjo, kad visi komandos nariai jo laikytųsi. Taip pat jis skirstė darbus komandos nariams.
3. Kūrimo vadovas (Leonardas) visus konsultavo programavimo klausimais.
4. Kokybės vadovas (Tadas) stebėjo ar visa komanda laikosi TSP principų, taip pat padarė, kad visi reikalavimai būtų patogiai prieinami (sukūrė Google Docs dokumentą, kuriame buvo visa informacija).
5. Kokybės vadovas (Arnas) rašė duomenų generavimo užklausas.

* Buvo renkama programinės įrangos sukurta vertė (pradirbtos valandos);
* Programavimo etapo metu fiksuojami defektai (Protokolas Nr. 0006 ir Protokolas Nr. 0007);
* Programavimo užduotys kiekvienam komandos nariui buvo skirstomos GitHub projekto repozitorijoje.
* Prieš programavimo etapą buvo vykdomas projektavimas (UML), sistemos esybių ir duomenų modelio apibrėžimas (UML direktorija <https://github.com/PauliusMilmantas/TELPA/tree/master/UML>).
* Prieš programuojant buvo padarytas maketas, atspindintis kliento reikalavimus (<https://www.figma.com/file/o5ncpdeaLcrUB3wp8Sl6zz/TELPA?node-id=0%3A1>).
* Reguliariai (kas savaitę) buvo organizuojami bendri (gyvi) komandos pasitarimai „MS Teams“ aplikacijoje, atliktų užduočių aptarimas, planuojamų atlikti užduočių pasiskirstymas, skatinamas nuolatinis bendravimas per „Facebook Messenger“;
* Parašyta reikalavimų specifikacija;