**TELPA**

**SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2020-03-18 Nr. 0001

**Nuspręsta:**

1. Darbo planas, būsimi programavimo ciklai.

5,6 darbo savaitės: pirmas ciklas.

7,8 darbo savaitės: antras ciklas.

9, 10 darbo savaitės: trečias ciklas.

1. Darbo įrankiai: .net
2. Darbuotojų pareigos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kūrimo vadovas | | Leonardas | |
| Planavimo vadovas | | Paulius | |
| Palaikymo vadovas | | Arnas | |
| Vadovas | | Evaldas | |
| Kokybės vad. | | Tadas | |

1. Renkama informacija kūrimo metu bus:
   1. Programinės įrangos sukurta vertė (pradirbtos valandos).
   2. Defektų skaičius.